招  标  文  件

项目名称：公司一期搬迁设备、仪器仪表及办公用品等搬运服务

项目编号：HY2019-001

招标人：海鹰企业集团有限责任公司

2019年11月5日

第一部分   投标邀请

海鹰企业集团有限责任公司搬迁办公室受集团公司委托，就公司一期搬迁设备、仪器仪表及办公用品等搬运服务项目进行比选招标，现邀请合格投标人参加投标。本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：一期搬迁设备、仪器仪表及办公用品等搬运服务

二、 招标项目编号：HY2019-001

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

详见本招标文件附件《搬迁清单》

## 四、  投标人资格要求

4.1 投标人资质要求：

投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；质量体系认证资格证书的复印件；安全资质证书；相关安装资质证书；注册资金证明：要求500万以上注册资金。

4.2业绩要求：

提供2018年至今相关企业类搬迁业绩不少于4份，并提供相应搬迁合同（合同供应方应为投标人）有效复印件、用户名单及详细联系方式。

4.3信誉要求：承诺公司一年内没有犯罪记录，盖公章；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人。

4.4本次招标不接受代理商投标。

4.5本次招标不接受联合体投标。

五、资格审查方式：招标前资格预审。

六、招标文件获取：投标人在海鹰集团网站（www.haiying.com.cn）自行下载。

七、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2019年11月18日16时30分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1”）填写完整后，邮寄或送至海鹰企业集团有限责任公司搬迁办公室。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、投标时间：2019年11月15 日09时00分至2019年11月18日16时30分

十、开标时间：2019年11月20日09：30。

十一、投标与开标地点：海鹰企业集团有限责任公司机关大楼103会议室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：海鹰企业集团有限责任公司搬迁办公室

联系地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路18号  邮政编码：214061

联系电话：0510-88669556                  传真：0510-88669660

联系人：郑伟强

海鹰企业集团有限责任公司

搬迁办公室

2019年11月5日

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人系指海鹰企业集团有限责任公司，亦称服务发包人。

（2）投标人系指响应招标，参与投标的具备相应资质的企业。

（3）中标人系指最后中标的投标人，亦称服务承包人。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目要求及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件目录及格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在海鹰企业集团有限责任公司网站（www.haiying.com.cn）上公开发布。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在海鹰企业集团有限责任公司网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

投标文件及来往函件应以中文书写。

2.2. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标书（格式见附件2）

（2）开标一览表（格式见附件3）

（3）投标人资格证明文件（详见2.3）

（4）服务方案和承诺。投标书需写明切实可行的服务方案（包括：服务承诺、服务响应时间等）及投标单位的综合实力（包括运输车辆、人员、起吊搬运设备等）。

（5）公司简介

（6）投标人认为需要陈述的其他内容

2.3. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件（加盖公章）

（2）税务登记证副本复印件（加盖公章）

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件4）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件5）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件（加盖公章）

（6）安全资质等企业其他相关证明

2.4. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本4份，应装订成册，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.5. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条并盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收   件  人：海鹰企业集团有限责任公司

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标报价

投标报价必须符合相关法规且满足招标文件要求。

投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时需考虑风险因素。

3.2.投标人在投标前应当按照项目要求做好调研和咨询工作。

3.3.投标人的优惠条件须在投标文件中书面承诺并说明。

3.4.投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.5.投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地址，迟到的投标文件招标人将拒收或不启封退给投标人。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.6. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.7. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权终止本次招标。

四、开标、评标、定标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派授权代表参加。

4.2. 招标人组织专家和相关部门等组成评标小组进行评标。评标小组有权决定中标人或否决所有投标。

4.3. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审查。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。

4.4. 招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被作废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全或不符合要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（4）投标有效期不足的；

（5）其它未实质上响应招标文件要求投标的；

（6）有损害招标人和用户利益的规定的。

4.6. 评分标准

4.6.1对通过了资格符合性检查和投标符合性检查的投标，按以下的评分分值标准进行评分。投标人综合总得分为技术及商务、投标报价评分之和，满分为100分。

4.6.2评分分值标准

| 评 议 项 目 | 评审项目及分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（40分） | 管理组织机构 （满分4分） | 组织机构健全、人员设置合理，能充分满足项目在质量、安全、进度方面要求的得4分，组织机构不健全、人员设置不合理得0-3分。 |
|  | 施工作业 进度计划 （满分4分） | 设备转运、吊装、装车、运输、卸车、就位等工作有施工进度计划。进度计划科学合理、有具体时间节点和进度安排的得4分；进度计划不够全面，具体时间节点和进度安排不够明确，每项次扣1分；没有此项内容或不合理不得分。 |
|  | 技术方案 （满分20分） | 设备装车、工装保护、卸车、就位有详细的施工组织方案和技术保障措施。方案详细、具体、有针对性并具有可实施性，技术保障措施全面、可行得6-10分；方案一般、技术保障不全面得1-5分；方案或保障措施不合理不得分。 |
|  |  | 设备转运、吊装、运输有详细的施工组织方案和技术保障措施。方案详细、具体、有针对性并具有可实施性，技术保障措施全面、可行得6-10分；方案一般、技术保障不全面得1-5分；方案或保障措施不合理不得分。 |
|  | 投入的施工设备、工器具等 （满分4分） | 用于本项目的主要施工机械设备、工器具及材料。配置合理、数量充足、质量好的得4分；配置一般、基本满足要求的得1-3分；配置不充分的不得分。 |
|  | 安全保障 （满分3分） | 项目施工中有详细的安全保证措施和应急措施、并配备有资质的安全项目经理的得3分，措施不齐全或不够详细，得1-2分。 |
|  | 质量、进度保障（满分3分） | 有确保工程质量和进度的计划和措施。措施全面、合理、针对性强得3分；不全面每项扣1分；不合理或无针对性不得分。 |
|  | 工 期 （满分2分） | 工期：项目完工时间在90天内得2分；满足项目要求（100天）得1分。不满足不得分。 |
| 商务部分（10分） | 标书的完整性（满分2分） | 投标文件对招标文件中的各项要求和内容均作出了实质性的响应，内容完整，条理清晰。完全满足的得2分。否则，每缺少一项内容扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 业绩 （满分4分） | 业绩情况：根据投标人提供的2018年至今相关企业类搬迁业绩，数量满4份得2分，每超过1份得0.5分，最多得4分。（提供相应的合同复印件并加盖投标单位公章，合同原件备查）。 |
|  | 质保期（满分3分） | 质保期为6个月的得1分，质保期在6个月的基础上每增加3个月加1分， 最高得3分。 |
|  | 质量体系（满分1分） | 有ISO9000质量体系系列认证得1分，没有不得分。 |
| 投标报价（50分） | 报 价 （满分50分） | 1.有效投标报价：满足招标文件要求，无漏项、无漏报、无实质性偏离的报价为有效报价。 2. 评标基准价=所有有效投标报价的最低价格。 3. 有效投标报价等于评标基准价者得满分50分；偏差率0％<C≤1％时，扣除0.5分，1％<C≤2％时，扣除1分……以此类推，扣完为止。 百分比之间分值采用插入法计算得分，保留小数点后两位。 |

4.7. 评标小组在认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

五、评标方法

- 评标方法：本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第4.6款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会讨论确定中标候选人顺序。

六、中标通知书及合同的签订

6.1. 经评标确定的中标人，招标人将通过公司网站公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

6.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订合同，过期视为放弃中标。

6.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.4. 如投标人中标后悔标，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 本次招标不收投标保证金。

7.2 本次招标不收中标服务费。

7.3投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  项目要求及有关说明

一、项目主要内容

海鹰企业集团有限责任公司一期搬迁的生产设备、仪器设备和办公用品等搬运服务。搬迁项目范围包括附后《搬迁清单》内所有物资的吊装、搬运和就位等工作，本项目要求投标人根据招标内容制定详细的吊装、搬运、就位、规划和相应的技术标准。

二、项目要求及有关说明

1、搬迁要求

（1）投标人应根据招标内容制定详细的搬运、吊装、运输、卸货、就位的执行程序和技术规范；

（2）从合同签订，招标方通知进场施工之日起至项目结束，暂定施工周期为100天。投标人应根据以上内容和工期制定详细的施工组织进度计划，并对相关工程技术人员有资质描述。招标人有权根据现场施工进度合理调整施工周期，投标人应无条件作出响应；

（3）项目施工全程因中标人原因导致人员伤亡，设备（含各类零部件）遗失、损坏等的经济、法律责任由中标人负全责；项目全程施工必须按照国家相关规定及安全生产标准化规范执行；

（4）投标人应根据以上内容制定施工安全方案。应包含以下要求:

A、对搬迁设备逐台包装、固定、吊装、运输、卸货、就位，确保设备在搬运过程中不受损坏；

B、设备吊装、搬运过程中应确保人身、设备及周围设施安全。

C、在吊装、搬运过程中，损坏设备的零部件，应予以赔偿。

D、阴雨天气要对搬迁设备采取防雨措施；不能对设备造成损坏，确保设备、人身安全。

E、运输车辆在运输设备时要求限速行驶，确保设备运输不受剧烈颠簸平稳到达新厂区所在地（运河西路3000号）。

F、施工期间，严格遵守招标人各项规章制度，文明施工，接受招标人安全管理教育。

(5)  投标人应对设备就吊装、搬运及就位过程中使用的工具进行描述，并制定对搬运和就位工作地面的保护措施；

（6） 投标人协助招标人根据最终确定的工艺平面图纸对就位设备准确定位；

2、招标人有搬运需求，会提前通知。中标单位按招标方提供的部门和负责人名单联系搬运。搬运完毕后，即在搬运联系单上请当事人签字并由其所在部门负责人签字并盖章。

3、中标单位应严格遵守国家的法律法规及行业安全生产的相关规定，坚守职业道德，要教育服务人员提高防火、防盗意识，安全文明服务，教育服务人员严格遵守我校规章制度，服从管理。在保证正常科研及工作秩序的基础上，文明搬运，在公平、公正的前提条件下，中标单位应无条件满足招标人的搬运需求。

三、其它说明

1、参加投标的单位，必须同时具有密集搬运小型物品的能力，拥有自己的专业队伍，有熟练的作业工人。

2、在搬运过程中不得擅自转让、分包。

3、中标单位的搬运人员及车辆在招标人厂区内发生违法违纪现象，招标人随时有权终止搬运协议。

第四部分  合同主要条款

甲方：海鹰企业集团有限责任公司（以下简称甲方）

乙方：                        （以下简称乙方）

甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，由乙方为甲方起吊、搬运物品等，特签订本合同，具体内容如下：

- 货物及地点：详见《招标文件》要求  。

- 主要物品： 海鹰一期搬迁所涉及设备、仪器仪表、办公用品等，详见《招标文件中搬迁清单》。

- 要求：  由乙方负责将搬迁物品在老厂区内（无锡市滨湖区梁溪路18号）离座、装车，运输至新厂区（无锡市新吴区运河西路3000号）卸车、按工艺布置图就位。

- 价格： 合计人民币                       元整（Ұ          元）。

- 合同履行地：海鹰集团             。

- 时间要求： 以甲方通知进场施工时间为准            。

- 付款方法和条件：1、合同签订后20日内预付合同总价的10%； 2、中标人进场施工，完成两家部门的搬运工作后，20日内支付合同总价的25%；3、完成四家部门的搬运工作后，20日内支付合同总价的25%；4、完成全部搬迁任务，所有搬迁设备经试运行正常，同时收到乙方开具的合同金额的全额发票后，20日内支付合同总价的35%； 5、余款5%作质保金，中标人承诺的质保期满且无遗留问题后，20日内一次性无息支付。

- 约定事项： 由乙方自带起重工具，搬运过程中物品不得损坏、遗失       。

- 争议解决：   双方协商    。

- 本合同一式 肆  份，经甲、乙双方签字盖章，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。

- 其他需要约定事宜： 本项目《招标文件》和乙方《投标文件》作为合同附件，与本合同具有同等法律效力      。

十二、 合同生效方式：  双方签字盖章                                  。

甲方：海鹰企业集团有限责任公司（盖章）乙方：                     （盖章）

甲方代表：                            乙方代表：

开户银行：无锡工行营业部              开户银行：

帐号：    1103020209000004485         帐号：

税号：    913202141347573676          税号：

电话：    0510-88666721               电话：

地址：    江苏无锡梁溪路20号         地址：

邮编：    214061                      邮编：

第五部分  附件目录及格式

附件1：报名投标确认函

附件2：投标书

附件3：开标一览表

附件4：法定代表人资格证明

附件5：授权委托书

附件1

报名投标确认函

海鹰企业集团有限责任公司：

我公司完全符合                                项目                项目编号招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中，需在2019年11月18日16;30分前送至指定通讯地址，作为投标报名依据。

附件2

投     标    书

（招标人名称）：

一、我方根据已收到的招标文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

  - 我方已理解了该招标文件的全部内容，决定参加投标，并保证按招标文件要求完成招标服务等全部工作；

  - 我方承诺我们的投标文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实的准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果；

  - 我方承诺我们的投标报价在投标有效期内固定不变；

  - 如果我方中标，我们将按招标文件规定的内容和投标文件的相关内容与招标人签订合同；

  - 如果我方中标，我方保证在招标文件规定的日期（或我方承诺的日期）内提供服务；并保证我们的项目质量及相关服务满足招标文件要求。

二、按投标须知中有关“投标文件的组成”规定要求，提供的全部文件（正本  份和副本   份）；

三、据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方愿以人民币____________元投标总价承担（项目名称）     要求的所有工作内容。服务时间为     天，质保期为     月。

2.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

4.我方的投标有效期为自开标之日起为90个日历日。

5.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，同意承担由此带来的一切后果。

投标人：　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

日期：    年    月     日

附件3

开 标 一 览 表

招标项目名称：

招标编号：

投标人名称：

开标一览表

| 序号 | 目 录 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价（元） | 小写： 大写： |
| 2 | 工 期（天） |  |
| 3 | 质保期（月） |  |
| 4 | 竞争性优惠条件 |  |

投标人：（公章）

法人代表或授权代表：  （签名）

日    期：

注：此“开标一览表”除编列在投标文件中外，请另外单独和投标“法人代表授权书”用小信封密封放在投标文件封袋里，以方便开标时唱标需要。

用于唱标的“开标一览表”和编列在投标文件中的“开标一览表”不一致时以唱标的“开标一览表”为准。

附件4

法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年	 月日

经营期限：

姓名：  	 性别：	 年龄：	职务：

系	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：身份证复印件

投标人：	（盖单位公章）

年   月  日

附件5

授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：	 。

代理人无转委托权。

附：授权代理人身份证复印件。

投  标  人：	（盖单位公章）

法定代表人：		（签字）

身份证号码：

授权代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	 日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交，另需提供一份原件在开标时出示。

3、未按上述要求其投标文件将被拒绝。