辅助用房建设项目、换能器功能材料研制建设项目

全过程跟踪审计咨询服务遴选询价函

公司：

为顺利开展辅助用房、换能器功能材料研制建设项目全过程跟踪审计咨询服务事宜，特邀请贵公司参加工程项目全过程跟踪审计服务咨询公司的遴选，项目具体情况及要求如下：

一、项目概况

（一）中船海洋探测技术研究院有限公司辅助用房建设项目

1、建设地点：无锡新吴区锡苏公路以北、机场路以西、运河西路以南、宏业路以东

2、项目总投资概算：13693万元，其中：建筑工程费11333.4万元。第一阶段投资9342万元，其中：建筑工程费7297.8万元。

3、主要建设内容：本项目分阶段新建倒班宿舍、辅楼、科研楼各一栋，新建液化石油所瓶组间，以及相关外场设施建设，第一阶段建设1#倒班宿舍（含地下室）、2#辅楼和4#液化石油气瓶组间，未来根据产业园发展需要启动3#科研楼建设。

4、第一阶段主要建设内容：包含1#倒班宿舍、3#辅房、4#液化石油气瓶组间、人防建设以及室外工程等，其中：1#倒班宿舍,地上6层、地下1层，钢筋混凝土框架结构；3#辅房,地上2层，钢筋混凝土框架结构；4#液化石油气瓶组间,地上1层，建筑面积21.8㎡，建筑高度5.15m。

5、其他：本建设项目初步设计已获得中船集团的批复，资金来源为自筹。建设周期为12个月。

（二）海鹰企业集团有限责任公司换能器功能材料研制建设项目

1、建设地点：无锡新吴区珠江路52号。

2、项目总投资概算：7998万元，其中：建筑工程费5195.9万元。

3、主要建内容：本项目新建四层换能器材料厂房，对现有三层厂房、四层办公用房和辅助用房等约8600㎡进行修缮改造。

4、其他：本建设项尚未批复。

二、全过程服务内容

本次全过程跟踪审计服务委托内容主要为：勘察设计、招投标、施工以及完工结算等四个阶段。

本次委托咨询服务中完工结算服务是指1000万元以下单项工程合同的工程结算审计，1000万元以上（含1000万元）单项工程需根据集团立项批复后确定，如中船集团批复我公司自行委托，在符合同等条件下受托审计机构将被优先考虑。

本次全过程审计不驻场，但平均每周到场时间不少于2天。

本次参加询价的工程造价公司必须在无锡地区有分支机构。

本次询价咨询服务的最终受托中介机构，为中船海洋探测技术研究院有限公司辅助用房建设项目、海鹰企业集团有限责任公司换能器功能材料研制建设项目的全过程跟踪审计咨询服务中介机构。

全过程跟踪审计咨询服务收费标准最终按本项目双方确定的收费标准计提。

（一）审计工作主要内容为：

1、勘察设计阶段的主要内容：勘察费用的审核确认；审查设计招投标文件、设计合同；参与设计方案的会审；审计设计概算。

2、招投标阶段的主要内容：审核招标文件；审核招标控制价；审核招标答疑文件；审查招投标程序的执行情况。

3、施工阶段的主要内容：施工合同的审计，包括总承包合同和建设单位分包合同；审查招标图纸和施工图纸的差异；隐蔽工程的审计；大宗材料及设备采购的审计；工程进度款的审计；工程变更及洽商费用的审计；暂定金额的审计；计日工费用及其他零星费用的审计；索赔费用的审计。

4、竣工结算阶段的主要内容：审查竣工结算资料的完整性；进行现场勘察，检查实际施工是否与竣工结算资料相符；审计工程结算造价是否合理。

（二）中介机构应按照审计内容，报送审计结果，主要包括但不限于:

1、中介结构应建立工程建设项目审计工作台帐，由审计项目负责人负责登记。登记内容包括但不限于审计时间、审计组人员到位情况、审计事实、发现问题、审计意见、整改情况、审计成果等。台账要注重反映量化成果，要成为反映跟踪审计全貌的工作日志。

2、根据项目审计的实际情况、审计内容和其他相关要求，按月出具审核报告、管理建议书等成果文件，并在跟踪审计结束后15个工作日内出具全过程跟踪审计报告。

3、各阶段出具的管理建议书和单项50万以上（含50万元）设计变更、签证、索赔审核意见书，应包括项目成立依据、时效性、真实性，发现的问题、审计意见等。

4、每月形成月报、每半年出具阶段性审计工作报告或总结。

(三)服务期

自合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结算完成，审计完成并出具完整的审计报告，移交全部审计资料止。

（四）遴选方式

本次审计咨询服务的遴选方式，将经过内部评价，按从高到低的方式排序，最高分者为意向单位进入商务洽谈阶段，最终经公司批准后确定受托中介机构。

三、报价资料要求

本项目工程结算审核需提前预审，各单项工程结算审核收费报价依据为苏价服（2014）383号文规定的工程结算审核收费标准。报价资料包括但不限于下资料：

1、报价函

2、报价单位的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一）副本复印件

3、法定代表人资格证明书

4、法定代表人授权书

5、报价单位基本情况表

6、项目负责人简历表

7、本项目造价咨询人员一览表

8、甲级资质证书

9、招标代理资质

10、造价咨询企业信用等级证书

11、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书

12、近三个月职工参加社会保险缴费证明

13、场所证明材料

14、2016年以来至今工程造价5000万元及以上工程项目工程结算审核业绩表（主要业绩清单及业绩合同复印件）

15、咨询服务方案

16、认为有必要的其他资料

各报价单位按上述资料次序形成报价文件，报价文件一式三份，全部报价文件需密封，于2018年12月12日10点送至无锡市梁溪路20号海鹰企业集团有限责任公司 108会议室。

联系人：俞泓     联系电话：0510-88669369、13196596806

海鹰企业集团有限责任公司  中船海洋探测技术研究院有限公司

2018年12月5日

附件1

报价函

海鹰企业集团有限责任公司 ：

我方参加贵公司组织的工程建设项目全过程跟踪审计咨询服务遴选竞价活动，贵公司所列项目全过程跟踪审计内容收费报价如下：

按苏价服（2014）383号文收费标准的     %计取。

一、如果我方被选中，我方保证按报价函收费标准和贵方签订委托协议，成立造价咨询服务小组，安排专业人员实施服务。

二、本报价函的有效期自报价之日起90日内有效。

三、联系方式：

联 系 人：         电话：           传真：

地    址：                        邮政编码：

报价人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件2

报价单位基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 造价师 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 造价员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级以上职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 专业 |  |  | 政治面貌 |  |
| 现任职务 |  | 技术职称 |  |  | 聘任时间 |  |
| 在本单位从业年限 |  |  |  |  |  |  |
| 注册证书及注册号 | 序号 | 证书名 |  | 证书号 |  |  |
| 主要经历和业绩 | 工作起止时间 |  | 经历及主要业绩 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |

附：职称证书、造价师注册证书复印件

附件4

本项目造价咨询人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 注册证书号或造价员证书号 | 专业 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：职称证书、注册证书或造价员证书复印件

附件5

近三个月职工参加社会保险缴费证明

注：缴费证明须社会机构签章

附件6、

场所证明材料

经省级财政部门或所在地设区市财政部门审核批准的备案文件

（备注：以上复印件须加盖公章并注明与原件一致。）

附件7

2016年以来全过程跟踪审计主要业绩一览表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目总造价 | 项目内容 | 委托合同 日期 | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：承接咨询项目的造价咨询合同复印件

附件8

咨询服务方案（格式自拟）